План работ с марта 2026 по апрель 2027 года.

- Востановление уличного освещения.

- Замена не горящих ламп.

- Реставрация сломанных фонарей. Связались с организацией по благоустройству ждем КП.

- Замена цоколей.

- Пожарная безопасность.

- Пожарные гидранты ( проверили), два гидранта неисправны, заказали.

- Пожарные рукова (всё исправно).

- Проверить огнетушитель в домике ТСН. (Проверили) нуждается в замене.

- Установка урн для собачьих фекалий ( экскриментов).

Обоснование: На территории посёлка вообще мало урн, а для собачьих экскриментов нет ни одной урны.

Цена:

- OZON – 28 392.

- Хоз Отдел.ру – 12.900. – товара на складе осталось мало! Выбрали данный сайт.

- На всех сайтах от 24 405. (обзвонили четыре организации для уточнения цен).

Запустили пилотный проект, установили три урны.

В течении года установить ещё три урны.

- Продолжить взаимодействие с Управой района Коммунарка:

- Оснащение малыми архитектурными формами детских площадок «ЖК Кронбург».

- Ремонт спортивной площадки.

Сняли резиновое покрытие 04.04.2026 г.

Обещают сделать за 2-2,5 месяца. Наша задача проследить

- Обработка посёлка от грызунов, клещей, тли и долгоносика.

- Апрель- май – от грызунов, клещей, тли и долгоносика.(выполнено)

- Июль – от тли и долгоносика.

- Сентябрь- октябрь- от грызунов, клещей, тли и долгоносика.

- Не допустить переноса нижнего КПП и домика ТСН, по предписанию Департамента Городского Имущества города Москвы.

Было написано письмо в Департамент Городского Имущества, 12 мая получили ответ.

По результатам ответа из ДГИ в уведомление об Общем Собрании был включен пункт 7 с подпунктами. Без принятия 7 пункта с подпунктами на Общем собрании мы не сможем продолжать работу по узакониванию данных объектов.

- Провести силами жителей посёлка «ЖК КРОНБУРГ» акцию « БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК».

Обоснование: Нам нужны традиции объединяющие жителей посёлка.

Эти мероприятия- не просто традиция, это возможность отдать дань уважения героям Великой Отечественной войны, сохранить память о тех кто подарил нам мирное небо над головой.

- Акция «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК».

Предложить жителям посёлка пройти по посёлку с фотографиями героев ВОВ 1941-1945гг. своей семьи под марш Победы.

- Праздничное мероприятие в честь Дня Победы.

- Доска памяти:

Предложить жителям посёлка распечатать на Формате А4 героев ВОВ 1941-1945 гг. своей семьи.

Фото, ФИО, года жизни, звание, фронт, краткая биография.

Проведено 9 мая 2026 года.

- Провести силами наших дворников и жителей посёлка субботник.

- Покраска скамеек.

- Покраска забора у детских площадок.

- Посадка кустов и однолетников.

- Окопка деревьев и кустарников.

Обоснование: На весенне-летний период остаётся 3 дворника.

1.Запланировано на 16 мая 2026 года.( провели)

2.Запланировано на 17 апреля 2027 года.

- Прочистка канализации.

Александр Удод пришлёт КП.

Машинная очистка, ручная очистка, видеодиагностика, востановление трубы.

Необходимо прочистить сразу весь посёлок.

Обоснование:

Если прочистить только часть посёлка, через некоторое время, засор образуется вновь. И нам придётся чистить сново.

- Силами сторонней организации и наших дворников оборудовать душевую для обслуживающего персонала (дворники, охранники).

Обоснование: Обслуживающий персонал ( дворники, охранники) стирают в тазах, моются обтираясь из раковины.

- Заменить оргтехнику (компьютер).

Обоснование: Замена необходима для предотвращения потери информации.

Компьютер очень старый (более 10 лет) и работает на устаревших интерфейсах.

Стоимость желаемых апгрейдов приближается к стоимости нового компьютера начального уровня.

Материнская плата не поддерживает более мощные процессоры и современные стандарты памяти.

(выполнено)

- Силами сторонней организации провести проводку и разводку электрики в домиках (вагончиках) на КНС.

Обоснование: В виду катастрафического состояния электрики на данном объекте и во избежание воспламенения и короткого замыкания.